CONTA CONTROLA

Documento de Alcance y Fixtures de Valor — Fase 1

Web comercial + demo vendible + prueba inicial de 14 días

Objetivo de Fase 1: lograr que una empresa interesada entienda el valor de Conta Controla, solicite una demo y pueda evaluar una prueba controlada de 14 días con datos demostrativos de alto impacto.

# 1. Objetivo ejecutivo

Implementar la primera versión comercial de Conta Controla como una plataforma SaaS contable-comercial orientada a captar interesados, demostrar valor operativo inmediato y habilitar una prueba inicial controlada.

La Fase 1 no busca automatizar todos los procesos ni integrar todos los servicios externos. Busca construir una base vendible, demostrable y medible para convertir leads en demos y pilotos.

# 2. Alcance cerrado de Fase 1

## 2.1 Incluido en Fase 1

Landing/web comercial profesional de Conta Controla.

Formulario para solicitud de demo.

Formulario para inscripción a prueba de 14 días.

Presentación clara de propuesta de valor, módulos principales y planes.

Demo vendible dentro de Conta Controla con fixtures de valor.

Panel General gerencial con indicadores comerciales, contables y operativos.

Panel de ventas, cobranzas y stock con lectura ejecutiva.

Reportes básicos visibles por pantalla e impresión/PDF cuando aplique.

CTA directo a WhatsApp/correo para coordinación comercial.

Control inicial de prueba/demo por período, aunque sea semiautomático en esta etapa.

## 2.2 Fuera de alcance de Fase 1

OCR productivo completo para todo tipo de documento.

Integración SUNAT real en producción.

Pasarela de pagos con activación automática completa.

WhatsApp Business API productivo con automatización total.

Agente IA autónomo completo para ejecutar operaciones sin validación humana.

Conciliación bancaria con API bancaria directa.

Cursos online completos por módulo.

Bloqueo absoluto de capturas de pantalla, porque técnicamente no se puede garantizar en web.

Documentación técnica pública extensa. La documentación técnica debe reservarse para leads calificados o usuarios registrados.

# 3. Propuesta de valor comercial

Mensaje central recomendado:

“Información exacta y oportuna para decidir antes de que el problema cueste dinero.”

La comunicación debe evitar vender módulos como lista técnica. Debe vender control, oportunidad y reducción de errores:

Ver ventas, cobranzas, stock y contabilidad en una sola vista.

Detectar dinero pendiente de cobrar antes de que se vuelva pérdida.

Evitar quiebres de stock o exceso de inventario.

Reducir duplicidad de digitación entre ventas, almacén y contabilidad.

Llegar al cierre contable con menos sorpresas operativas.

# 4. Estructura de la web comercial

| Sección | Objetivo | Contenido mínimo |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Captar atención y llevar a demo. | Hook: “Información tarde = decisiones caras”. CTA: Solicitar demo. |
| Problema | Conectar con dolor empresarial. | Cobranzas vencidas, stock sin control, duplicidad, cierre lento, decisiones tardías. |
| Solución | Mostrar Conta Controla como respuesta integrada. | Panel general, ventas, cobranzas, stock, contabilidad y reportes. |
| Cómo funciona | Explicar flujo simple. | Lead → demo → prueba 14 días → activación → capacitación. |
| Automatizaciones | Mostrar visión sin prometer todo en Fase 1. | Cotización, compras, OC, conciliación, alertas. Indicar fases avanzadas. |
| Planes | Segmentar comprador. | Emprendedor, PyME, Empresa, Premium, con alcances diferenciados. |
| Demo | Convertir lead. | Formulario de demo + WhatsApp + opción de prueba 14 días. |
| Soporte | Dar confianza. | Capacitación inicial, asesoría según plan, garantía de correcto funcionamiento. |

# 5. Formularios comerciales

## 5.1 Formulario de solicitud de demo

Nombre de empresa.

RUC.

Rubro.

Nombre del contacto.

Cargo.

WhatsApp.

Correo.

Tamaño de empresa: Emprendedor / PyME / Empresa.

Interés principal: ventas, cobranzas, stock, contabilidad, automatizaciones, SUNAT.

Opción: demo general o demo personalizada.

## 5.2 Formulario de prueba de 14 días

Datos de empresa.

Usuario administrador.

Plan de interés.

Aceptación de términos.

Estado inicial: pendiente de validación comercial.

# 6. Fixtures de valor para la demo

La demo debe mostrar casos de negocio, no pantallas aisladas. Cada fixture debe estar preparado con datos demostrativos y una narrativa corta para ventas.

## Fixture 1 — Panel Gerencial

| Problema que representa | Gerente necesita saber la situación actual sin revisar múltiples archivos. |
| --- | --- |
| Datos visibles en demo | Ventas del periodo, cobrado, por cobrar, stock valorizado, resultado, alertas. |
| Mensaje comercial | “En 2 minutos el gerente sabe dónde está parado.” |
| Prioridad Fase 1 | Alta |

## Fixture 2 — Cobranzas vencidas

| Problema que representa | El negocio vende, pero no controla oportunamente quién debe. |
| --- | --- |
| Datos visibles en demo | Cliente con deuda vencida, monto, días vencidos, estado de cobranza, acción sugerida. |
| Mensaje comercial | “El dinero pendiente deja de esconderse.” |
| Prioridad Fase 1 | Alta |

## Fixture 3 — Stock crítico

| Problema que representa | La empresa pierde ventas o inmoviliza dinero por no mirar stock a tiempo. |
| --- | --- |
| Datos visibles en demo | Producto, stock actual, stock mínimo, rotación, reposición sugerida. |
| Mensaje comercial | “Evite perder ventas por falta de inventario.” |
| Prioridad Fase 1 | Alta |

## Fixture 4 — Cotización comercial

| Problema que representa | El vendedor responde lento y pierde oportunidades. |
| --- | --- |
| Datos visibles en demo | Cliente, productos solicitados, lista de precios, cotización generada, estado enviada/aceptada. |
| Mensaje comercial | “Cotice rápido y no pierda oportunidades.” |
| Prioridad Fase 1 | Alta |

## Fixture 5 — Compra / ingreso asistido

| Problema que representa | La misma compra se digita en almacén, cuentas por pagar y contabilidad. |
| --- | --- |
| Datos visibles en demo | Documento proveedor, entrada de almacén, CXP, asiento sugerido, Kardex actualizado. |
| Mensaje comercial | “Una operación alimenta almacén, cuentas y contabilidad.” |
| Prioridad Fase 1 | Alta |

## Fixture 6 — Conciliación asistida básica

| Problema que representa | El área administrativa no sabe qué pagos corresponden a qué documentos. |
| --- | --- |
| Datos visibles en demo | Extracto cargado manualmente, pagos cruzados, movimiento no identificado, alerta. |
| Mensaje comercial | “Detecte diferencias antes de cerrar caja o banco.” |
| Prioridad Fase 1 | Media |

## Fixture 7 — Riesgos antes del cierre

| Problema que representa | El cierre contable llega con errores acumulados. |
| --- | --- |
| Datos visibles en demo | Asientos descuadrados bloqueados, ventas pendientes, stock negativo, cuentas con saldo extraño. |
| Mensaje comercial | “Llegue al cierre con menos sorpresas.” |
| Prioridad Fase 1 | Media |

# 7. Apoyo desde Conta Controla actual

La Fase 1 debe apoyarse en lo ya existente para reducir tiempo y riesgo. La base actual permite reutilizar o ajustar:

Panel General como tablero gerencial de decisión.

Panel comercial de ventas, cobranzas y stock.

Módulo contable: asientos, diarios, mayor, balances y reportes.

Facturación, cuentas por cobrar y control de existencias.

Kardex, valorización y alertas de stock mínimo.

Licencias/demo temporal y personalización de cliente.

Reportes por pantalla e impresión/PDF.

Ajustes necesarios para Fase 1:

Preparar datos demostrativos consistentes para los fixtures.

Reducir ruido técnico y legacy visible durante la demo comercial.

Asegurar que el Panel General no duplique reportes operativos, sino que resuma decisiones.

Mejorar textos de ayuda y explicación comercial por pantalla.

Validar que la demo funcione en navegador sin errores y con persistencia confiable.

# 8. Backlog de ejecución

| Prioridad | Entregable | Descripción | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Landing comercial | Página principal con propuesta de valor, problema, solución, planes y CTA. | Visitante entiende el valor y puede solicitar demo. |
| P0 | Formulario demo | Captura datos básicos del interesado. | Lead registrado y canal de contacto visible. |
| P0 | Demo con 5 fixtures principales | Panel gerencial, cobranzas, stock, cotización y compra asistida. | La demo permite contar una historia comercial completa. |
| P0 | Planes iniciales | Emprendedor, PyME, Empresa y Premium con alcances. | No hay confusión sobre qué incluye cada plan. |
| P0 | Prueba 14 días | Flujo inicial para habilitar demo/prueba. | Cliente puede entender cómo accede y qué evalúa. |
| P1 | Correo/WhatsApp de notificación | Aviso interno cuando llega lead. | Equipo comercial puede responder rápido. |
| P1 | Página de gracias | Confirmación luego de enviar formulario. | Usuario sabe qué pasará después. |
| P1 | Material descargable | Flyer/PDF corto de Conta Controla. | Lead tiene pieza para compartir internamente. |
| P2 | Pagos | Pasarela y activación automática. | Activación posterior al pago funcionando. |
| P2 | SUNAT/OCR/WhatsApp API | Integraciones avanzadas. | Solo después de validar pilotos. |

# 9. Criterios de aceptación de Fase 1

La web comunica valor de negocio en menos de 10 segundos.

El usuario puede solicitar demo desde la web sin fricción.

La demo muestra al menos 5 fixtures de valor con datos coherentes.

Los paneles principales se entienden sin explicación técnica extensa.

Los planes están diferenciados por alcance y no generan expectativas falsas.

La prueba de 14 días está explicada y puede ser gestionada comercialmente.

No se promete bloqueo absoluto de capturas de pantalla.

Las automatizaciones avanzadas se presentan como roadmap o planes superiores si aún no están productivas.

# 10. Recomendación de cierre

La Fase 1 debe enfocarse en conversión comercial: lead → demo → prueba. La prioridad no es mostrar todo lo que el sistema podrá hacer, sino demostrar con casos concretos que Conta Controla ayuda a decidir mejor, cobrar mejor, controlar stock y reducir errores administrativos-contables.

Recomendación operativa: aprobar este alcance y pasar a diseño de wireframe/copy de la web junto con preparación de fixtures dentro de Conta Controla.